PROJETO DE SISTEMA WEB

Plataforma de Comparação de Preços em Mercados

Nome interno do projeto: site ideia pablo sala de aula

Ideia central Criar uma plataforma onde mercados cadastram preços e ofertas de produtos, enquanto consumidores pesquisam, comparam valores e montam listas de compras para descobrir onde a compra inteira fica mais barata.

Documento de concepção, planejamento e desenvolvimento

# 1. Visão geral do projeto

O projeto consiste em um sistema web de comparação de preços no varejo alimentar. A proposta é permitir que estabelecimentos comerciais cadastrem produtos, preços normais e ofertas, e que consumidores consultem essas informações de forma simples, filtrando por cidade, mercado, categoria ou produto.

O diferencial mais importante é não limitar a plataforma à pergunta “onde este produto está mais barato?”. O sistema também deverá responder “onde minha compra inteira fica mais barata?”, calculando o total da lista de compras em cada mercado.

Proposta de valor Para o consumidor: economizar tempo e dinheiro. Para o mercado: ganhar visibilidade, divulgar ofertas e entender melhor a competitividade dos próprios preços.

# 2. Problema que o sistema pretende resolver

O consumidor precisa visitar vários mercados ou encartes para descobrir onde comprar mais barato.

Promoções ficam espalhadas em redes sociais, grupos de mensagens, panfletos e anúncios.

É difícil comparar embalagens de tamanhos diferentes, por exemplo preço por kg, litro ou unidade.

O consumidor geralmente não sabe qual mercado oferece o menor custo para a compra completa.

Mercados pequenos e médios têm poucas ferramentas digitais para divulgar ofertas locais.

Preços mudam com frequência e promoções podem vencer rapidamente.

# 3. Público-alvo

| Público | Necessidade | Benefício da plataforma |
| --- | --- | --- |
| Consumidores | Encontrar preços e economizar | Busca, comparação, lista de compras e alertas |
| Supermercados | Divulgar ofertas e atrair clientes | Painel, anúncios, estatísticas e importação de preços |
| Mercados de bairro | Competir com grandes redes | Visibilidade local e divulgação de promoções |
| Administradores | Manter qualidade dos dados | Aprovação, moderação e relatórios do sistema |

# 4. Como o sistema funcionará

## 4.1 Para o consumidor

Pesquisar um produto por nome, marca ou código de barras.

Visualizar os preços do mesmo produto em diferentes mercados.

Filtrar resultados pela cidade ou distância.

Adicionar produtos a uma lista de compras.

Comparar o valor total da lista entre os mercados.

Visualizar histórico de preços.

Salvar produtos favoritos.

Criar alertas para ser avisado quando um produto atingir determinado preço.

Informar ou confirmar preços encontrados nos estabelecimentos.

## 4.2 Para o mercado

Criar cadastro do estabelecimento com CNPJ, endereço, telefone, horário e logotipo.

Cadastrar ou selecionar produtos já existentes no catálogo.

Informar preço normal e preço promocional.

Definir início e término da promoção.

Cadastrar estoque ou quantidade disponível quando desejar.

Visualizar quantas pessoas viram uma oferta.

Visualizar quantas pessoas adicionaram produtos à lista de compras.

Importar preços em massa por planilha CSV ou Excel em uma versão futura.

Receber relatórios sobre preços e desempenho das ofertas.

## 4.3 Para o administrador

Aprovar ou bloquear mercados.

Gerenciar usuários e permissões.

Revisar produtos duplicados.

Gerenciar categorias.

Acompanhar denúncias de preços incorretos.

Remover ofertas vencidas ou irregulares.

Visualizar estatísticas gerais da plataforma.

# 5. Principal diferencial: comparação da compra completa

O recurso mais forte do projeto será a possibilidade de montar uma lista e comparar o total em cada estabelecimento. Isso transforma o sistema em uma ferramenta de decisão de compra e não apenas em um catálogo de promoções.

| Produto | Mercado A | Mercado B | Mercado C |
| --- | --- | --- | --- |
| Arroz 5 kg | R$ 27,90 | R$ 25,99 | R$ 29,50 |
| Feijão 1 kg | R$ 7,99 | R$ 8,50 | R$ 6,99 |
| Óleo 900 ml | R$ 7,50 | R$ 6,99 | R$ 7,20 |
| Café 500 g | R$ 18,90 | R$ 20,00 | R$ 17,50 |
| TOTAL | R$ 62,29 | R$ 61,48 | R$ 61,19 |

Resultado esperado O sistema poderá informar qual mercado oferece o menor total para a lista completa e, em uma etapa mais avançada, sugerir a combinação mais econômica entre dois ou mais mercados.

# 6. Funcionalidades planejadas

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| Pesquisa de produtos | Busca por nome, marca, categoria ou código de barras. |
| Comparação de preços | Lista mercados ordenados pelo menor preço disponível. |
| Lista de compras | Permite adicionar vários produtos e calcular o total por mercado. |
| Histórico de preços | Registra as mudanças de preço ao longo do tempo. |
| Preço por unidade | Compara preço por kg, litro, 100 g, ml ou unidade quando aplicável. |
| Geolocalização | Mostra estabelecimentos próximos e permite filtrar por distância. |
| Alertas | Avisa quando um produto alcançar o preço desejado. |
| Favoritos | Permite acompanhar produtos e mercados preferidos. |
| Ofertas com validade | Promoções expiram automaticamente ao final do período definido. |
| Comunidade | Consumidores podem informar ou confirmar preços. |
| Denúncia de preço | Usuário sinaliza preço diferente do anunciado. |
| Painel do mercado | Cadastro de ofertas e acompanhamento de visualizações. |
| Importação em massa | Atualização futura por CSV/Excel ou integração com ERP. |

# 7. Cadastro correto dos produtos

Um dos cuidados mais importantes será impedir que o mesmo produto seja cadastrado várias vezes com nomes diferentes. O catálogo deve separar o conceito de produto do conceito de oferta.

Regra fundamental Produto: representa o item único do catálogo. Oferta: representa o preço desse produto em determinado mercado, em determinado período.

Exemplo:

Produto: Coca-Cola Original PET 2 L.

Oferta A: R$ 8,49 no Mercado Central.

Oferta B: R$ 7,99 no Mercado Avenida.

Sempre que possível, o produto deverá possuir GTIN/EAN. Isso facilita a identificação por código de barras e reduz duplicidades.

# 8. Sistema de confiança dos preços

Mostrar data e horário da última atualização.

Identificar se o preço foi informado pelo próprio mercado ou pela comunidade.

Permitir confirmação de preço por consumidores.

Permitir denúncia de preço incorreto.

Expirar automaticamente promoções vencidas.

Manter registro do histórico de alterações.

# 9. Modelo de negócio

A recomendação é manter o acesso do consumidor gratuito e gerar receita principalmente com serviços oferecidos aos estabelecimentos.

| Plano | Possibilidades | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Gratuito | Cadastro de mercado e número limitado de ofertas | Facilitar adesão inicial |
| Profissional | Mais produtos, estatísticas e importação em massa | Cobrança mensal |
| Destaque | Ofertas patrocinadas claramente identificadas | Publicidade local |
| Premium | Relatórios, inteligência de preços e integrações | Atender mercados maiores |

# 10. Inteligência comercial para os mercados

Com o crescimento da base de dados, a plataforma poderá oferecer informações úteis para os estabelecimentos, sempre respeitando as regras de privacidade e uso dos dados.

Comparação do preço do estabelecimento com a média local.

Número de visualizações das ofertas.

Produtos mais pesquisados.

Produtos mais adicionados às listas.

Variação de preço por período.

Categorias com maior interesse dos consumidores.

Desempenho das promoções.

# 11. Estrutura inicial do banco de dados

| Tabela | Finalidade |
| --- | --- |
| usuarios | Contas de consumidores, mercados e administradores. |
| mercados | Dados dos estabelecimentos. |
| categorias | Categorias de produtos. |
| produtos | Catálogo único de produtos. |
| ofertas | Preço de cada produto em cada mercado. |
| historico_precos | Registro das alterações de preço. |
| listas | Listas de compras criadas pelos usuários. |
| lista_itens | Produtos pertencentes a cada lista. |
| favoritos | Produtos ou mercados acompanhados. |
| alertas | Condições de preço definidas pelo usuário. |
| denuncias | Relatos de preço incorreto ou oferta vencida. |
| visualizacoes | Estatísticas de acesso às ofertas. |
| cidades | Municípios atendidos pelo sistema. |

# 12. Exemplo de estrutura das principais tabelas

## 12.1 produtos

id

gtin

nome

marca

categoria_id

quantidade

unidade

imagem

status

## 12.2 mercados

id

usuario_id

razao_social

nome_fantasia

cnpj

telefone

cidade_id

endereco

latitude

longitude

logo

status

## 12.3 ofertas

id

mercado_id

produto_id

preco_normal

preco_oferta

data_inicio

data_fim

estoque

data_atualizacao

status

# 13. Tecnologias recomendadas para a primeira versão

| Camada | Tecnologia sugerida |
| --- | --- |
| Back-end | PHP 8 |
| Banco de dados | MySQL |
| Front-end | HTML5, CSS3 e JavaScript |
| Interface | CSS próprio ou Bootstrap |
| Hospedagem | Servidor web com PHP + MySQL |
| Versão móvel futura | PWA para instalação pelo navegador |

Estratégia técnica Começar com uma aplicação web simples e responsiva. Evitar criar aplicativo Android/iOS logo no início. Primeiro validar a ideia, o cadastro de mercados e a comparação de preços.

# 14. MVP - primeira versão que deve ser construída

O MVP é a menor versão capaz de provar se consumidores e mercados realmente usarão a plataforma. Nesta etapa, o objetivo é funcionalidade e validação, e não ter todos os recursos imaginados.

Cadastro e login.

Perfis: administrador, mercado e consumidor.

Cadastro de mercados.

Cadastro de categorias.

Cadastro único de produtos.

Cadastro de preço/oferta por mercado.

Pesquisa pública de produtos.

Comparação do mesmo produto entre mercados.

Criação de lista de compras.

Cálculo do total da lista por mercado.

Painel administrativo básico.

# 15. Ordem recomendada de desenvolvimento

| Etapa | Entrega principal |
| --- | --- |
| Fase 1 - Definição | Nome provisório, objetivo, regras e desenho das telas. |
| Fase 2 - Banco de dados | Criar tabelas de usuários, mercados, produtos, categorias e ofertas. |
| Fase 3 - Autenticação | Login, cadastro, sessão e níveis de acesso. |
| Fase 4 - Painel administrativo | Aprovação de mercados e gerenciamento do catálogo. |
| Fase 5 - Painel do mercado | Cadastro e atualização de ofertas. |
| Fase 6 - Busca pública | Pesquisa de produtos e comparação de preços. |
| Fase 7 - Lista de compras | Cálculo do total por mercado. |
| Fase 8 - Histórico | Registro e gráfico de variação de preços. |
| Fase 9 - Localização | Filtros por cidade e distância. |
| Fase 10 - Alertas | Favoritos e avisos de queda de preço. |
| Fase 11 - Importação | CSV/Excel e, futuramente, integração com ERP. |
| Fase 12 - PWA/app | Melhorar experiência móvel depois da validação. |

# 16. Riscos e cuidados importantes

Produtos duplicados no catálogo.

Preços desatualizados.

Promoções vencidas permanecendo visíveis.

Mercados cadastrando informações incorretas.

Poucos estabelecimentos cadastrados no lançamento.

Dificuldade para manter milhares de preços manualmente.

Necessidade de política de privacidade e adequação à LGPD.

Publicidade patrocinada deve ser claramente identificada.

O sistema deve exibir validade e condições das ofertas com clareza.

# 17. Estratégia de lançamento

A recomendação é lançar em uma única cidade e trabalhar com poucos estabelecimentos parceiros, em vez de tentar começar atendendo várias regiões ao mesmo tempo.

1. Escolher uma cidade piloto.

2. Convidar de 3 a 5 mercados para testar gratuitamente.

3. Cadastrar inicialmente apenas ofertas e produtos de alta procura.

4. Convidar consumidores para montar listas e comparar preços.

5. Coletar sugestões e observar quais recursos são realmente usados.

6. Corrigir o sistema antes de expandir para outras cidades.

7. Depois da validação, iniciar monetização e expansão regional.

# 18. Visão de evolução do projeto

| Versão | Foco | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Versão 1 | Comparador local | Mercados + produtos + ofertas + busca. |
| Versão 2 | Lista inteligente | Comparação da compra completa. |
| Versão 3 | Economia inteligente | Histórico, alertas, preço por unidade e favoritos. |
| Versão 4 | Comunidade | Consumidores informam e confirmam preços. |
| Versão 5 | Plataforma para mercados | Planos pagos, importação, relatórios e publicidade. |
| Versão 6 | Expansão regional | Múltiplas cidades e grande base de estabelecimentos. |

# 19. Ideia para a página inicial

Uma primeira página pode ser organizada da seguinte forma:

Preço Perto - exemplo de conceito Quanto você quer economizar hoje? Campo de busca: Pesquise arroz, leite, refrigerante... Categorias: Mercearia ¦ Bebidas ¦ Carnes ¦ Laticínios ¦ Limpeza ¦ Higiene ¦ Hortifrúti Seção principal: Compare sua compra - adicione vários produtos e descubra qual mercado oferece o menor total.

# 20. Frase principal do projeto

“Monte sua lista de compras e descubra onde sua compra inteira fica mais barata.”

# 21. Conclusão

A ideia possui potencial porque resolve um problema cotidiano, cria benefício direto para consumidores e também pode gerar valor comercial para os mercados. O ponto decisivo será manter os preços atualizados e construir uma base de estabelecimentos suficiente para que a comparação seja útil.

A primeira meta não deve ser construir uma plataforma enorme. O caminho mais seguro é criar um MVP simples, testar em uma cidade, medir o interesse real e evoluir conforme o uso. Se a validação for positiva, o projeto pode crescer de um comparador de preços local para uma plataforma regional de dados, ofertas e inteligência de varejo.